|  | User Acceptance Version 2.0 · อัปเดตคำอธิบายจากคำถามที่ไฮไลต์เป็นสี (20/08/2026) |
| --- | --- |

| Customer / ใช้กับ | บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด |
| --- | --- |
| System / Project Name | Odoo ERP / APEXTH |
| Date (DD/MM/YYYY) | 25/06/2026 |
| UAT Number | FINTECH-UAT-002 |
| Module | Purchase management, Inventory, Account Receivable, Account Payable, General Ledger, Fixed Asset |
| Prepared by | Chedtha Makaew · Implementer & Project Manager |

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับแสดงผลการยืนยันของ module และ function ต่างๆ ที่ได้มีการ Implement ระบบ ERP ที่สอดคล้องกับความต้องการและได้มีการใช้งานจริง (Go Live) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2026 เพื่อดำเนินการปิด Project และเข้าสู่กระบวนการ Support ต่อไป

วิธีอ่านสีในเอกสารนี้:  เขียว = ไม่ได้ใช้ / พร้อมแต่ไม่ใช้ใน Odoo    แดง = คำถามหรือประเด็นที่ลูกค้าไฮไลต์    พื้นเหลือง = คำอธิบายที่อัปเดตเข้าหัวข้อนั้นแล้ว

| No. | Work process / Function | Description | Note / สถานะที่ไฮไลต์ | คำอธิบาย (อัปเดตเข้าหัวข้อ) | Sign off |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Purchase Order |  |  |  |  |
| 1.1 | การสร้าง New Vendor | • Function การแยกประเภท Vendor เป็น Company/Individual • Function geonames – การเลือกที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์ • Function การผูกรหัสบัญชีเจ้าหนี้ กับ Vendor Master • การบันทึก TAXID • Function การกำหนด payment term ของ Vendor • Function การเพิ่ม contact – เพิ่มผู้ติดต่อหลายรายเชื่อมกับ Vendor • Function การแนบ file • Function การเพิ่ม/บันทึกรหัส Vendor | • พร้อมใช้งาน • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | Function geonames ระบบมีโมดูลเลือกที่อยู่จากรหัสไปรษณีย์ (geonames / l10n_th_base_location) แต่ผู้ใช้งาน Apex ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ตอนสร้าง Vendor จึงทำเครื่องหมายว่าไม่ได้ใช้ที่อยู่ยังบันทึกแบบกรอกเองได้ตามปกติ |  |
| 1.2 | การเปิดใบสั่งซื้อใหม่ | • Function การแสดง code vendor ในหน้า PO • การระบุวันที่สั่งซื้อ/ยืนยัน PO • การระบุคลังรับสินค้า • Function การระบุคลังรับสินค้า ได้หลายคลังใน 1 PO ที่รายการของสินค้า (PO – Multi-warehouse) • การระบุสินค้า/ชื่อสินค้า/หน่วย/unit price/tax/disc • การระบุ cost center (analytic account/analytic tags) • การใส่ note คำอธิบายเพิ่มเติม รายการสินค้า • การบันทึกชื่อผู้เปิด PO • Function การดึงราคา last price ของ vendor (กรณีที่เคยซื้อก่อนหน้า) | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน / analytic account >> ติดปัญหาบางรายการขึ้นบางรายการไม่ขึ้น (Link to custom 1.1.) • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • แก้ไขแล้ว >> พร้อมใช้งาน / คำถามเดิม: ใน system ไม่ดึงราคา last price มาจึงไม่แน่ใจว่า system ไปดึง last price มาจาก state ไหนควรที่จะดึง last price มาจาก state confirm order | การระบุ cost center (analytic account/analytic tags) ระบบรองรับการระบุ Analytic Account / Analytic Tags ที่บรรทัดสินค้าของ PO ปัญหาที่ลูกค้าไฮไลต์คือบางรายการไม่ดึง Analytic ตามคลัง (Warehouse) ที่ระบุ เชื่อมกับ Finding Purchasing ข้อ 1.1 — Analytic Account บาง PO ไม่ link กับ Warehouse สถานะปัจจุบัน: Pending custom report (due 6/7/2026) Function การดึงราคา last price ของ vendor (กรณีที่เคยซื้อก่อนหน้า) โมดูล cm_purchase_last_price ดึงราคาล่าสุดจากประวัติซื้อของ vendor + สินค้าเดียวกัน เมื่อ Confirm PO (state = purchase / done = หลัง Confirm Order ตามที่ลูกค้าต้องการ) ระบบจะบันทึกประวัติ และเมื่อเปิด PO ใหม่แล้วเลือกสินค้าจะใส่ราคาและส่วนลดล่าสุดให้อัตโนมัติดูประวัติได้ที่ Product master ปุ่ม Price History มุมบนขวาของฟอร์มสินค้า |  |
| 1.3 | Function การทำ discount | • การลดที่ตัวสินค้า เป็นเปอร์เซ็นต์ (Standard Function) • การลดที่ตัวสินค้าเป็นจำนวนเงิน (Customize Function) • การกระจายมูลค่า disc ไปที่ตัวสินค้าแต่ละตัวตามสัดส่วน (Fixed Disc allocation) | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 1.4 | Function การอนุมัติ PO | • การกำหนด role ตรวจสอบ/อนุมัติ ผูกกับ user • การแจ้งขออนุมัติ ผ่าน e-mail • การแจ้งเตือนสถานะอนุมัติ • การเก็บประวัติการอนุมัติ | • พร้อมใช้งาน • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน • ไม่แน่ใจว่าตรงไหนรบกวนแจ้งหน่อยนะคะ | การแจ้งขออนุมัติ ผ่าน e-mail ระบบมีฟังก์ชันส่งอีเมลขออนุมัติ PO แต่ผู้ใช้งาน Apex ไม่ได้ใช้ช่องทางอีเมลการอนุมัติทำในระบบโดยตรงผ่านปุ่ม Approve PO / Reject PO การเก็บประวัติการอนุมัติ เปิดใบ PO แล้วไปที่แท็บ Approval History ด้านล่างของฟอร์ม (แสดงเมื่อเปิดใช้ Purchase Order Approval และมี Approval Rule) ตารางนี้แสดงผู้ใช้ วันที่ สถานะและเหตุผลที่ reject จากโมดูล purchase_approval_kanak |  |
| 1.5 | การพิมพ์เป็น PO | • การเพิ่มกล่องลายเซ็นและดึงลายเซ็นต์มาแสดงอัตโนมัติ | • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 1.6 | Function การทำ จ่ายล่วงหน้าหรือ Downpayment | • Function การสร้าง Bill Downpayment ส่งไประบบ AP • Function การคิด Downpayment เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน • Function การเก็บรายการ Downpayment ใน PO • Function การ apply downpayment ได้กับ Bill มากกว่า 1 ใบ – custom • Function การเก็บ Balance การใช้ Downpayment, DP deduct, DP remain • การระบุวันที่ของรายการ Downpayment เพื่อให้สร้าง Running เอกสารตามวันที่ที่เลือกอัตโนมัติ • Function การกำหนดให้เมื่อมีการสร้างรายการ Downpayment จาก PO ให้เลือก Type ของ Journal P-PI โดยอัตโนมัติ | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 1.7 | Function การสร้างใบรับสินค้าอัตโนมัติจาก PO | • จะสร้างหลังจากอนุมัติ และ confirm PO • การสร้างใบรับสินค้าแยกตามคลังตามที่ระบุในรายการสินค้าของ PO — ใน 1 PO สามารถสร้างใบรับสินค้าแยกตามคลังที่กำหนดในรายการสินค้ามากกว่า 1 คลังได้ | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 1.8 | Function การแสดงสถานะการรับสินค้า/การเปิด Bill ในแต่ละรายการสินค้า | • เป็นการแสดงจำนวนรับสินค้า/จำนวนเปิด Bill ของสินค้าใน PO หลังจากที่ได้มีการทำกิจกรรมรับสินค้าหรือตั้งเจ้าหนี้ของรายการสินค้าใน PO นั้นๆ | • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 1.9 | Function การเก็บประวัติการซื้อสินค้า | • เป็นการเก็บประวัติการซื้อสินค้า โดยจะบันทึกเก็บไว้ใน Product master | • ไม่แน่ใจว่าตรงไหนรบกวนแจ้งหน่อยนะคะ | เป็นการเก็บประวัติการซื้อสินค้าโดยจะบันทึกเก็บไว้ใน Product master เปิดสินค้า (Product) ที่เคยซื้อ → ปุ่มสถิติ Price History มุมบนขวาของฟอร์มระบบบันทึกทุกครั้งที่ Confirm PO (vendor, วันที่, จำนวน, ราคา, ส่วนลด) โมดูล cm_purchase_last_price และใช้เป็นแหล่งดึง last price ในข้อ 1.2 |  |
| 1.10 | Function เสริม or customize | • การสร้าง PO จากการ Import Excel • Function price change after goods receive • Fix Amount discount. Allocate disc. to all product item by ratio. • View แสดงการแบ่งข้อมูล PO ตามสถานะ / PO to approve, PO to confirm • Report – การแสดงสถานะรายการใบรับ/Bill ที่เชื่อมกับ PO | • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน • ถ้ากดรับไปแล้วแก้ส่วนลดไม่ได้ซึ่งควรที่จะแก้ไขได้ทั้งหน้าค่ะ (Link to custom 1.3) • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | การสร้าง PO จากการ Import Excel มีฟังก์ชัน Import PO จาก Excel แต่ผู้ใช้งาน Apex ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เปิด PO ในระบบโดยตรง Fix Amount discount. Allocate disc. to all product item by ratio. ฟังก์ชันกระจายส่วนลดแบบจำนวนเงินมีแล้ว แต่หลังกดรับสินค้า (Receipt) ระบบล็อกไม่ให้แก้ส่วนลดทั้งหน้าลูกค้าต้องการแก้ PO เดิมที่เคยรับของแล้วได้ทุกอย่างเพราะถ้าปิด PO แล้วเปิดใหม่จะจับคู่บิลกับซัพพลายเออร์ไม่ได้เชื่อมกับ Finding Purchasing ข้อ 1.3 — สถานะ Pending custom report (due 6/7/2026) |  |
| 2 | Inventory Management |  |  |  |  |
| 2.1 | กระบวนการปฏิบัติงาน (Inventory Operation) | • การรับสินค้า – Function การรับสินค้าจาก PO • การรับสินค้า – Function การรับสินค้าแบบไม่มี PO (Receipt None PO) • Function การรับสินค้าเต็มจำนวน • Function การรับสินค้าบางส่วน • Function การสร้าง Back Order รับสินค้าจากการรับบางส่วน • Function การรับสินค้าที่มี Lot สินค้า/อายุสินค้า • Function การป้องกันการรับสินค้ามากกว่าจำนวนใน PO – customize • Function การบันทึกรับสินค้าย้อนหลัง (forced Back Date Function) – customize • การโอนสินค้าระหว่างคลัง – การระบุคลังต้นทาง– ปลายทาง • การโอนสินค้าระหว่างคลัง – การระบุรายการสินค้า, จำนวน, หน่วย • การโอนสินค้าระหว่างคลัง – การใส่ lot, expiration date (ถ้าสินค้านั้นถูกตั้งค่าเป็น lot tracking) • การคืนสินค้า – การทำคืนสินค้าให้ Vendor (Return to Vendor) • การคืนสินค้า – การคืนจากการเบิก (Issue IN) • การตัดเบิกสินค้า – การตัดเบิกจากการใช้บริการ (Issue OUT) มี interface รับข้อมูลจาก 24HOS ไว้แล้ว – ไม่มีการใช้งาน • การตัดเบิกสินค้า – การตัดเบิกจากการใช้ภายใน | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน (ไม่ได้ใช้) • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) • พร้อมใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้และใช้งานจาก Revones (POS) | การโอนสินค้าระหว่างคลัง ฟังก์ชัน Internal Transfer ใน Odoo พร้อมใช้งานแต่สาขาไม่ได้ทำรายการโอนใน ERP งานโอนใช้ที่ Revones (POS) แทน การโอนสินค้าระหว่างคลัง เช่นเดียวกับรายการโอนด้านบน – มีในระบบแต่ไม่ได้ใช้ที่ Odoo ใช้ Revones (POS) การโอนสินค้าระหว่างคลัง เช่นเดียวกับรายการโอนด้านบน – มีในระบบแต่ไม่ได้ใช้ที่ Odoo ใช้ Revones (POS) การคืนสินค้า ฟังก์ชัน Return to Vendor ใน Odoo พร้อมใช้แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำรายการคืนใน ERP ใช้ Revones (POS) การคืนสินค้า ฟังก์ชันคืนจากการเบิกมีในระบบแต่ไม่ได้ใช้ที่ Odoo ใช้ Revones (POS) การตัดเบิกสินค้า มีทั้งฟังก์ชันตัดเบิกใน Odoo และ interface จาก 24HOS แต่ไม่ได้ใช้งาน งานตัดเบิกใช้ที่ Revones (POS) การตัดเบิกสินค้า ฟังก์ชันตัดเบิกใช้ภายในมีในระบบแต่ไม่ได้ใช้ที่ Odoo ใช้ Revones (POS) |  |
| 2.2 | Function การบันทึกต้นทุนสินค้า | • Function การบันทึกต้นทุนรับสินค้าจาก PO ตาม costing method : AVCO (การตั้งค่าในระบบ) • Function การตัดต้นทุนการเบิก แบบ AVCO (การตั้งค่าในระบบ) • บันทึกไว้ในระบบ Inventory Valuation และไม่บันทึก GL อัตโนมัติ เพราะตั้งค่าการบันทึกต้นทุนเป็นแบบ manual หรือ periodic | • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ | Function การบันทึกต้นทุนรับสินค้าจาก PO ตาม costing method ระบบตั้งค่า costing เป็น AVCO ได้แต่ Apex ตั้งค่าการบันทึกต้นทุนเป็นแบบ manual / periodic จึงไม่ใช้การบันทึกต้นทุนรับสินค้าอัตโนมัติจาก PO Function การตัดต้นทุนการเบิก แบบ AVCO (การตั้งค่าในระบบ) เช่นเดียวกับต้นทุนรับสินค้า – ไม่ตัดต้นทุนเบิกอัตโนมัติเพราะใช้การบันทึกต้นทุนแบบ manual / periodic บันทึกไว้ในระบบ Inventory Valuation และไม่บันทึก GL อัตโนมัติ เพราะ... Inventory Valuation ในระบบมีไว้ดูมูลค่าแต่ไม่ลงบัญชีสินค้าอัตโนมัติตามนโยบาย periodic ของบริษัท |  |
| 2.3 | การสร้างสินค้าใหม่ | • เลือกประเภทสินค้าแบบ: stockable / consumable / service • การบันทึกรหัสสินค้า • การระบุกลุ่มสินค้า (Product Category) และมีการกำหนดตั้งค่าว่าสินค้าใดต้องผ่าน workflow การอนุมัติ • การผูกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของสินค้าผ่าน Product Category • Function ป้องกันไม่ให้ Stock ติดลบ • Function การกำหนด Tracking Control Lot/Expiration Date หรือ no tracking • การกำหนดหน่วยสินค้า เป็นหน่วยนับ/หน่วยซื้อ | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน / ไม่ได้ใช้ (ส่วน workflow อนุมัติสินค้า) • พร้อมใช้งาน • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | การระบุกลุ่มสินค้า (Product Category) และมีการกำหนดตั้งค่าว่าสินค้า... สร้างสินค้าและผูก Product Category ได้ตามปกติ ส่วน workflow อนุมัติสินค้า (สินค้าบางกลุ่มต้องผ่านอนุมัติก่อนใช้) ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายว่าไม่ได้ใช้ Function ป้องกันไม่ให้ Stock ติดลบ ระบบมีฟังก์ชันกันสต็อกติดลบแต่ผู้ใช้งาน Apex ไม่ได้เปิดใช้ / ไม่ได้ใช้ในปฏิบัติงาน |  |
| 2.4 | Function การสร้างหน่วยสินค้า | • Function การกำหนดหน่วยใหญ่กว่าหน่วยนับ และมี Function การแปลงหน่วย | • ไม่ได้ใช้ | Function การกำหนดหน่วยใหญ่กว่าหน่วยนับและมี Function การแปลงหน่วย ระบบรองรับหน่วยใหญ่กว่าหน่วยนับและการแปลงหน่วย (UoM category) แต่ผู้ใช้งาน Apex ไม่ได้ใช้หน่วยแปลงในปฏิบัติงาน |  |
| 2.5 | Inventory Report | • Inventory Report : แสดง Stock คงเหลือ (ณ. ปัจจุบัน) • Inventory Valuation : แสดงมูลค่าสินค้ารวม (ณ. ปัจจุบัน) • Stock Balance (Lot & Value) : แสดง Stock คงเหลือ มูลค่าคงเหลือ ณ. วันที่กำหนด (as of date) by location, by lot Export to Excel • Stock Card : แสดงรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า by period เวลาที่เลือก • ใบรับสินค้า VS vendor Bill : แสดงสถานการณ์รับสินค้า จับคู่ใบรับสินค้า, PO, Bill | • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | Inventory Report รายงานสต็อกคงเหลือปัจจุบันมีในระบบ แต่ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายว่าไม่ได้ใช้ (ใช้รายงานอื่นหรือดูจากระบบอื่นแทน) Inventory Valuation รายงานมูลค่าสินค้ามีในระบบแต่ไม่ได้ใช้สอดคล้องกับการตั้งค่าต้นทุนแบบ periodic Stock Balance (Lot & Value) รายงาน Stock Balance as of date มีในระบบและ Export Excel ได้แต่ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายว่าไม่ได้ใช้ |  |
| 2.6 | ระบบ stock operation portal | • Function การรับสินค้าจาก PO กรณี Vendor ส่งของตรงที่สาขา • Function การทำรายการ Internal Transfer ระหว่างสาขา • Function การทำเบิก ตัดใช้ภายใน • รายงาน stock balance online • Support : งานสาขาเพื่อให้ stock balance update online Note: (ไม่ได้ใช้ operation – แจ้งว่าไม่พร้อม) | • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ | Function การรับสินค้าจาก PO กรณี Vendor ส่งของตรงที่สาขา Portal รับสินค้าที่สาขามีในระบบ (cm_stock_portal) แต่สาขาแจ้งว่า operation ยังไม่พร้อม จึงไม่ได้ใช้ Function การทำรายการ Internal Transfer ระหว่างสาขา มีใน stock operation portal แต่ไม่ได้ใช้ตาม Note: ไม่ได้ใช้ operation – แจ้งว่าไม่พร้อม Function การทำเบิก ตัดใช้ภายใน มีใน stock operation portal แต่ไม่ได้ใช้ตาม Note: ไม่ได้ใช้ operation – แจ้งว่าไม่พร้อม รายงาน stock balance online มีใน stock operation portal แต่ไม่ได้ใช้ตาม Note: ไม่ได้ใช้ operation – แจ้งว่าไม่พร้อม Support วัตถุประสงค์ของ portal คือให้สาขาอัปเดตสต็อกแบบ online แต่ยังไม่พร้อมใช้งาน |  |
| 2.7 | Stock Interface | • Interface รายการตัด supply ใช้ในการบริการสาขา Note: ไม่ได้ใช้ | • ไม่ได้ใช้ | Interface รายการตัด supply ใช้ในการบริการสาขา Note มี interface ตัด supply จากงานบริการสาขาแต่ไม่ได้เปิดใช้ในปฏิบัติงานจริง |  |
| 2.8 | Function เสริม | • การแสดงคำอธิบายสินค้า ของสินค้าประเภท Consumable ที่เปิด PO แสดงในใบรับสินค้า • การแสดงลายเซ็น ผู้ทำรายการรับสินค้าจากระบบ | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 3 | Accounting |  |  |  |  |
| 3.1 | ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable) | • Function การตั้งเจ้าหนี้จากใบรับสินค้า – Customize • Function การตั้งเจ้าหนี้ตรง ไม่ผ่าน PO หรือใบรับสินค้า • Function การทำลดหนี้เจ้าหนี้ • การพิมพ์ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ (Account Payable Voucher) • Function การสร้าง Card ทรัพย์สินอัตโนมัติกรณีการตั้งเจ้าหนี้รายการสินค้าที่เป็นประเภททรัพย์สิน • การออกรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ (Partner Ledger) • การออกรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 3.2 | Payment | • Function การบันทึกจ่าย Register payment จาก Bill • Function การจ่ายแบบเต็มจำนวน • Function การจ่ายบางส่วน • Function การจ่ายแบบ Group – จ่ายหลายบิลต่อครั้งพร้อมกัน • การดึง Analytic Account / Analytic Tags มาแสดงในหน้า payment และบันทึกรายการใน Payment Journal • การพิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) • การแสดงและดึงลายเซ็นผู้จัดทำ จากระบบอัตโนมัติ • การจ่ายแบบหักภาษี ณ. ที่จ่าย • การออกใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย • การบันทึกจ่ายตรงผ่าน Journal Entry (GL) บันทึกเลขที่เช็คและการพิมพ์เช็คจากหน้า Journal Entry | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 3.3 | ระบบจัดการจ่าย เช็ค | • การตั้งค่า Bank Master (ที่ออกเช็ค) • การตั้งค่าสมุดเช็ค ผูกกับ bank master และ function สร้างรายการเลขที่เช็คอัตโนมัติ • Function การ Reset Cheques กรณีพิมพ์ผิด • การพิมพ์เช็ค จากหน้าบันทึก payment • การพิมพ์เช็ค จากหน้า Journal Entry – กรณีทำ Direct Payment • การกำหนดสถานะเช็ค (cheque control) | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 3.4 | ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) | • การบันทึก Journal Entry หรือรายการปรับปรุง • Function การ Reverse รายการ Journal Entry • การ import สร้างรายการ GL จาก Excel • Function Export GL ประเภท RVI • Function การ Lock Date | • พร้อมใช้งาน • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดสิทธิ์และยังไม่มีสิทธิ์ทำ | Function การ Reverse รายการ Journal Entry ระบบมีฟังก์ชัน Reverse Journal Entry แต่ผู้ใช้งานบัญชี Apex ไม่ได้ใช้วิธี reverse ปรับรายการด้วยการลง Journal ใหม่แทน Function การ Lock Date ฟังก์ชัน Lock Date (ล็อกวันที่ห้ามแก้ไขบัญชีย้อนหลัง) มีในระบบแล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ของ Apex จึงยังเข้าไปตั้งค่า/ใช้งานไม่ได้ต้องตั้งกลุ่มสิทธิ์ Accounting ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะพร้อมใช้ในงานจริง |  |
| 3.5 | การตั้งค่าระบบ บัญชี | • Function Chart of Account (COA) • การตั้งค่ารหัสภาษี การผูกบันทึกบัญชี และอัตราภาษี • การตั้งค่า Cost Center / Analytic Account / Analytic Tag • การตั้งค่ารหัสการหักภาษี ณ. ที่จ่าย | • ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดสิทธิ์และยังไม่มีสิทธิ์ทำ • พร้อมใช้งาน • แก้ไขแล้ว >> พร้อมใช้งาน • แก้ไขแล้ว >> พร้อมใช้งาน | Function Chart of Account (COA) ผังบัญชี (COA) ถูก implement ไว้แล้ว แต่ผู้ใช้ Apex ยังไม่มีสิทธิ์เข้าเมนูตั้งค่าบัญชีต้องกำหนด Access Rights กลุ่ม Accounting / Advisor ให้ผู้ที่ดูแลผังบัญชี |  |
| 3.6 | รายงาน | • รายงาน P&L • รายงาน Balance Sheet • รายงานงบทดลอง • รายงาน General Ledger • รายงาน Thai Localization – ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย • การ Export Txt สำหรับการ Load เข้าระบบสรรพากร | • ยังใช้ไม่ได้ค่ะเพราะคุณโตยังไม่ได้ทำ report ให้ค่ะ • ยังใช้ไม่ได้ค่ะเพราะคุณโตยังไม่ได้ทำ report ให้ค่ะ • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | รายงาน P&L รายงานกำไรขาดทุนมาตรฐานของ Odoo มีอยู่แต่ลูกค้าต้องการรูปแบบรายงาน custom ยังรอคุณโตจัดทำรายงานให้จึงยังไม่พร้อมใช้งานตามที่ลงนาม รายงาน Balance Sheet เช่นเดียวกับ P&L – งบแสดงฐานะการเงินมาตรฐานมีในระบบ แต่รูปแบบที่ลูกค้าต้องการยังรอ custom report จากคุณโต |  |
| 3.7 | Interface รับข้อมูลจาก 24HOS | • การรับข้อมูล deferred และดึงรายการสร้าง Journal แบบ Manual • การรับข้อมูล service – ไม่ได้ใช้ • รับข้อมูล stock/supply usage – ไม่ได้ใช้ | • ยังไม่สมบูรณ์ให้พร้อมใช้งาน • ไม่ได้ใช้ • ไม่ได้ใช้ | การรับข้อมูล deferred และดึงรายการสร้าง Journal แบบ Manual มี API รับข้อมูล deferred จาก 24HOS แล้ว และสามารถดึงมาสร้าง Journal แบบ manual ได้ การรับข้อมูล service Interface รับข้อมูล service จาก 24HOS มีไว้แต่ไม่ได้เปิดใช้ รับข้อมูล stock/supply usage Interface รับข้อมูล stock/supply usage จาก 24HOS มีไว้แต่ไม่ได้เปิดใช้ |  |
| 3.8 | Function เสริม or customize | • การปรับ Payment Method เป็น Bank Account – ลดการสร้าง PV Journal หลายๆ อัน – Custom • Function การสร้างรายการ TAX Invoice ให้อัตโนมัติเมื่อมีการบันทึก Bill Reference ในหน้า Bill • การ Import รายการตั้งเจ้าหนี้จาก Excel • การดึงรหัส Vendor แสดงในใบตั้งเจ้าหนี้ • การ Grouping account code และ sum ยอด credit, debit ที่มีหลายบรรทัด ให้เป็นบรรทัดเดียวแสดงใน Report Form Voucher หรือใบสำคัญ • การพิมพ์เช็คออกจากหน้าจอ Journal Entry กรณีเป็น Journal ประเภท Direct payment (PVD) • รายงาน Vendor Payment vs Bill รายงานแสดงรายการ mapping PV กับ PI – Export Excel • การสร้าง Wizard เพื่อลบรายการ RE จากรายการ Unearned Interface ใน Journal Item ของ Journal Entry แต่ละใบ • Function การตั้งเจ้าหนี้จากใบรับสินค้า • การสร้าง Link Reference ใบรับสินค้า แสดงในหน้า AP ตั้งเจ้าหนี้ | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน | — |  |
| 3.9 | ระบบจัดการ ทรัพย์สิน | • Function การสร้าง Asset Profile – กำหนดค่าเริ่มต้นของกลุ่มทรัพย์สิน • Function การสร้าง Card ทรัพย์สินอัตโนมัติจากการตั้งเจ้าหนี้ • Function การสร้าง Card ทรัพย์สินโดยตรงไม่ผ่านการตั้งหนี้ • Function การพิมพ์ Label • Function การสร้างเลขทะเบียนทรัพย์สินอัตโนมัติ • Function การจำหน่ายทรัพย์สิน • การคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติ • รายงานทรัพย์สิน | • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • พร้อมใช้งาน • แก้ไขแล้ว >> พร้อมใช้งาน • ไม่ได้ใช้ • พร้อมใช้งาน (Q4) • พร้อมใช้งาน (Q4) • พร้อมใช้งาน (Q4) | Function การสร้างเลขทะเบียนทรัพย์สินอัตโนมัติ ระบบสามารถรันเลขทะเบียนทรัพย์สินอัตโนมัติได้แต่ผู้ใช้งานทำเครื่องหมายว่าไม่ได้ใช้ (กำหนดเลขทะเบียนเองหรือยังไม่ใช้ชุดเลขอัตโนมัติ) |  |

Finding ที่ยังค้างอยู่ (ตารางท้ายเอกสาร)

รายการด้านล่างดึงจากตาราง Finding หน้าสุดท้ายของไฟล์ต้นฉบับ และอัปเดตสถานะสีแดง/คำอธิบายเข้าหัวข้อที่เชื่อมโยงแล้ว

| Dept | No. | Finding (ปัญหาที่ยังค้างอยู่) | Due date | สถานะที่ไฮไลต์ | คำอธิบาย (อัปเดตเข้าหัวข้อ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purchasing | 1.1 | Analytic Account บาง PO ไม่ link กับ Warehouse บางรายการขึ้น บางรายการก็ไม่ขึ้น | 6/7/2026 | Pending custom report | เชื่อมกับหัวข้อ 1.2 การระบุ cost center — บางบรรทัด PO ไม่ดึง Analytic ตามคลังที่ระบุรอ custom report / แก้ mapping analytic กับ warehouse |
| Purchasing | 1.2 | ไม่มี Report ของ PO Pending อยากได้เหมือน NAV ที่มี – PO Open – PO Complete – PO Close | 6/7/2026 | Pending custom report | ลูกค้าต้องการรายงานสถานะ PO แบบ NAV (Open / Complete / Close) รายงานสถานะใบรับ/Bill ที่เชื่อม PO มีบางส่วนในข้อ 1.10 แล้ว แต่รายงาน Pending แบบที่ต้องการยังเป็น custom |
| Purchasing | 1.3 | ต้องการกลับมาแก้ PO เดิมที่เคยกดรับไปแล้วเนื่องจากตอนซัพพลายเออร์มาวางบิลไม่สามารถ match PO ได้ หากปิด PO เดิมแล้วเปิด PO ใหม่ **ต้องการแก้ไขได้ทุกอย่าง** | 6/7/2026 | Pending custom report | เชื่อมกับหัวข้อ 1.10 Fix Amount discount — หลังรับสินค้าแล้วแก้ส่วนลด/แก้ทั้งหน้า PO ไม่ได้ต้องพัฒนาให้แก้ PO หลัง goods receive ได้ตามที่ลูกค้าขอ |
| Financing | 2.1 | ใบหัก ณ ที่จ่าย ต้องการ 2 แผ่นหัวต่างกัน: แผ่น 1 Copy 1–2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี (ยื่น/เก็บเป็นหลักฐาน) แผ่น 2 Copy 3–4 สำหรับผู้หักภาษี (ยื่น/เก็บเป็นหลักฐาน) | 6/7/2026 | แก้ไขแล้ว >> พร้อมใช้งาน | ปรับรูปแบบใบหัก ณ ที่จ่ายเป็น 2 ชุดหัวเอกสารตามที่บัญชีกำหนดแล้ว พร้อมใช้งาน |

| Prepared / Implementer Chedtha Makaew Project Manager / Implementor | Authorize by บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด Customer Signoff |
| --- | --- |

Fintechinno Co., Ltd.

ที่มา: APEXTH_24ERP_UA_v2_Signoff_Updateby_Apex_on_20_08_2026.pdf  ·  อัปเดตคำอธิบายจากคอมเมนต์สีเขียว/สีแดงในคอลัมน์ User Acceptance Signoff เข้าหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  ·  21/08/2026