ชื่อสถานการณ์จำลอง (Scenario): การจัดซื้อยาตามแผนจัดซื้อประจำปี 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เป้าหมายการทดสอบ: เพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบ ERP ในการรองรับกระบวนการทำงาน การสร้างเอกสาร การอนุมัติตามสายบังคับบัญชา และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

### Phase 1: การจัดทำแผนและขออนุมัติ (ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน)

Test Case 1.1: ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ

- Action: ผู้ใช้งาน (User) ในกลุ่มงานเภสัชกรรม สร้างรายการขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธี e-bidding เข้าสู่ระบบ ERP

- Expected Result: ระบบ ERP สามารถสร้างแบบฟอร์มขออนุมัติ และส่งต่อให้ผู้มีอำนาจลงนามตามสายงานได้ Test Case 1.2: จัดทำแผนการจัดซื้อ (เชื่อมโยง e-GP)

- Action: ผู้ใช้งานสร้างบันทึกข้อความขอให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อยา และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- Expected Result: ระบบรองรับการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลแผนจัดซื้อที่ตรงกับรูปแบบของระบบ e-GP และสามารถแนบไฟล์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อได้

### Phase 2: การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน)

Test Case 2.1: แต่งตั้งคณะกรรมการ

- Action: สร้างบันทึกข้อความและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- Expected Result: ระบบสามารถดึงข้อมูลรายชื่อบุคลากร (เช่น รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด) มาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งได้อัตโนมัติ Test Case 2.2: รายงานผลคุณลักษณะและราคากลาง

- Action: คณะกรรมการฯ บันทึกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (แบบ บก.06) ในระบบ พร้อมส่งบันทึกข้อความเห็นชอบ

- Expected Result: ระบบสามารถคำนวณราคากลาง สร้างแบบ บก.06 และส่งอนุมัติผ่านระบบ Workflow ได้ถูกต้อง

### Phase 3: การจัดทำร่างประกาศและรับฟังคำวิจารณ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน)

Test Case 3.1: จัดทำร่างประกาศ

- Action: สร้างบันทึกข้อความรายงานขอซื้อ พร้อมร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

- Expected Result: ระบบ ERP สามารถสร้างชุดเอกสารดังกล่าวได้ครบถ้วน และมีการแจ้งเตือน (Notification) ไปยังกรรมการพิจารณาผลฯ Test Case 3.2: เผยแพร่ร่างประกาศและการปรับปรุง

- Action: บันทึกวันเผยแพร่ร่างประกาศ (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) และจำลองสถานการณ์ที่มีการวิจารณ์ร่างฯ

- Expected Result: ระบบต้องมีฟังก์ชันบันทึกรายงานผลการปรับปรุงร่างฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ (กรณีปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง) และสร้างหนังสือแจ้งผู้วิจารณ์รับทราบทุกรายได้ รวมถึงสามารถจัดทำร่างประกาศหรือเอกสารประกาศฉบับจริงในขั้นตอนถัดไปได้

### Phase 4: การเสนอราคา พิจารณาผล และการอุทธรณ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 25 วัน)

Test Case 4.1: ยื่นเสนอราคาและรายงานผลพิจารณา

- Action: บันทึกข้อมูลบริษัทที่ยื่นเสนอราคาจากระบบ e-GP เข้าสู่ ERP สร้างบันทึกรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ พร้อมเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- Expected Result: ระบบสามารถสร้างหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อให้ทุกบริษัททราบได้อัตโนมัติ Test Case 4.2: การจัดการระยะเวลาอุทธรณ์

- Action: ระบบตั้งเวลานับระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ

- Expected Result:

  - กรณีไม่อุทธรณ์: ระบบสร้างจดหมายเชิญบริษัทมาลงนามในสัญญาได้

  - กรณีอุทธรณ์: ระบบมีกระบวนการรองรับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และสร้างหนังสือรายงานคณะกรรมการวินิจฉัย กรมบัญชีกลาง

### Phase 5: การบริหารสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน)

Test Case 5.1: ลงนามในสัญญา

- Action: สร้างบันทึกข้อความลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญา

- Expected Result: ระบบ ERP สามารถออกสัญญา สร้างเอกสารตรวจสอบหลักประกันสัญญา และหนังสือคืนหลักประกันการเสนอราคา (ถ้ามี) ได้ Test Case 5.2: การคืนหลักประกันสัญญา

- Action: เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบแจ้งเตือนให้ดำเนินการคืนหลักประกัน

- Expected Result: ระบบสร้างหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาได้อย่างถูกต้องและแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ