เอกสารบททดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (UAT Test Scenario — End-to-End) กระบวนการจัดซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่จัดทำแผนงบประมาณ → จัดซื้อ e-GP → ตรวจ QC / คลังรับยา → ตั้งหนี้ AP → GFMIS/การเงิน → งบทดลอง) โครงการพัฒนาระบบ ERP โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (Odoo 18) · ฐานข้อมูลทดสอบ: VPK-S1 / VPK-S3

| ชื่อ Scenario | การจัดซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามแผนงบประมาณ) ครบวงจร 12 ขั้นตอนหลัก | รหัสเอกสาร | UAT-E2E-DRUG-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| หมวดพัสดุ / วิธีการจัดซื้อ | ยา (เวชภัณฑ์ยา) / วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) | แหล่งเงินงบประมาณ | เงินบำรุงโรงพยาบาล (หรือเงินงบประมาณ) |
| คลังที่รับสินค้า | คลังยา (PHAR: Receipts) หรือ คลังกลาง (WH: Receipts) — ตรวจ QC ก่อนรับเข้าคลัง | ผู้จำหน่าย (Vendor) | บริษัทยาผู้จำหน่ายทดสอบ (ผูกบัญชี Vendor Portal) |
| วันที่ทำการทดสอบ | ........ / ........ / 2569 | ผลการทดสอบภาพรวม | [ ] ผ่าน (Pass) [ ] ไม่ผ่าน (Fail) |

สรุปลำดับขั้นตอนการทดสอบ End-to-End ทั้ง 12 ขั้นตอนหลัก (24 Test Cases)

■ Phase 1: การจัดทำแผนงบประมาณ และอนุมัติวงเงินจัดสรร (กลุ่มงานงบประมาณ / กลุ่มงานเภสัชกรรม) (2.1 / 1.1–1.3)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-01 | 1. การทำแผนงบประมาณ | เภสัชกร / หน่วยงานผู้ขอ (uat.dept) | ระบบงบประมาณ → คำขอตั้งงบประมาณ → คำขอตั้งงบวัสดุ | สร้างคำขอตั้งงบวัสดุ (แผนซื้อยาประจำปี) 1) กดปุ่ม “สร้าง” เลือกปีงบประมาณ 2569, หน่วยงาน “กลุ่มงานเภสัชกรรม”, แหล่งเงิน “เงินบำรุงโรงพยาบาล”, หมวดงบ “ค่าวัสดุ”, กลุ่มวัสดุ “ยา”, ประเภทแผน “ในแผน” 2) ในแท็บรายการวัสดุ เพิ่มรายการยา (เช่น [00003] CARMINATIVE MIXTURE 180 ML GPO หรือรายการยาทดสอบ) ระบุจำนวนและราคาต่อหน่วย 3) กดปุ่ม “ส่งคำขอ” | ได้เลขที่คำขอตั้งงบวัสดุ DBR-2026-xxxx สถานะเปลี่ยนเป็น “ส่งคำขอแล้ว” เพื่อรอหน่วยงานงบประมาณรวบรวม | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-02 | 1. การทำแผนงบประมาณ | เจ้าหน้าที่งบประมาณ (uat.budget) | ระบบงบประมาณ → แผนงบประมาณประจำปี → รวบรวมคำขอตั้งงบ / แผนงบประมาณ | รวบรวมคำขอตั้งงบและอนุมัติวงเงินจัดสรร 1) ดึงคำขอตั้งงบวัสดุของกลุ่มงานเภสัชกรรมเข้าสู่แผนงบประมาณประจำปี 2) ตรวจสอบวงเงินแผนและกดยืนยัน/อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีเพื่อเปิดวงเงินจัดสรร (Budget Allocation) | แผนงบประมาณสถานะ “อนุมัติแล้ว” มีวงเงินจัดสรรพร้อมใช้งาน (ยอดจัดสรร > 0, จอง PR = 0, ผูกพัน PO = 0, ใช้จริง = 0) | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 2: การเปิดใบขอซื้อ (PR) ตรวจสอบงบประมาณ และกดส่งพัสดุ (2.2)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-03 | 2. เปิด PR ตรวจสอบงบ ส่งพัสดุ | เภสัชกร / หน่วยงานผู้ขอ (uat.dept) | ใบขอซื้อ → ใบขอซื้อ → สร้างใหม่ | สร้างใบขอซื้อ (PR) ซื้อยาตามแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1) เลือกประเภทใบขอซื้อ “ซื้อ”, ประเภทการจัดซื้อ “ยา”, วิธีจัดซื้อจัดจ้าง “วิธีเฉพาะเจาะจง” 2) เลือกความเชื่อมโยงแผน “ตามแผน”, ปีงบประมาณ 2569, แหล่งเงิน “เงินบำรุง”, หมวดงบ “ค่าวัสดุ”, กลุ่มวัสดุ “ยา” 3) เลือกประเภทการรับสินค้าเป็น “คลังยา: Receipts” (หรือ คลังกลาง: Receipts) 4) แท็บ “สินค้า”: เพิ่มรายการยา ระบุจำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และวันที่ต้องการ 5) แท็บ “คณะกรรมการ”: ระบุรายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ประธาน / กรรมการ) | ระบบสร้างเลขที่ใบขอซื้ออัตโนมัติ (เช่น PR6910xxx) สถานะ “ฉบับร่าง” ข้อมูลสินค้า มิติงบประมาณ และคณะกรรมการครบถ้วน | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-04 | 2. เปิด PR ตรวจสอบงบ ส่งพัสดุ | เภสัชกร / หน่วยงานผู้ขอ (uat.dept) | ใบขอซื้อ → แท็บ “ตรวจสอบงบประมาณ” และปุ่ม “ส่งพัสดุ” ที่หัวเอกสาร | ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและกดปุ่ม “ส่งพัสดุ” 1) กดปุ่ม “ตรวจสอบงบประมาณ” ที่หัวเอกสาร แล้วดูผลในแท็บ “ตรวจสอบงบประมาณ” ว่าขึ้นสถานะ “งบเพียงพอ” 2) กดปุ่ม “ส่งพัสดุ” ที่หัวเอกสารเพื่อส่งใบขอซื้อให้กลุ่มงานพัสดุ | 1) แท็บตรวจสอบงบประมาณแสดงป้ายสีเขียว “งบเพียงพอ” 2) เมื่อกด “ส่งพัสดุ” สถานะใบขอซื้อเปลี่ยนเป็น “ส่งพัสดุแล้ว” ระบบกันวงเงินจอง (PR Commitment) อัตโนมัติ และใบขอซื้อปรากฏในกล่องงานของกลุ่มงานพัสดุทันที | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 3: พัสดุรับใบขอซื้อ (PR) ตรวจสอบความถูกต้อง และกดส่งเปิดกระบวนการ e-GP (3.1)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-05 | 3. พัสดุรับ PR และตรวจสอบความถูกต้อง | เจ้าหน้าที่พัสดุ (uat.officer) | ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กล่องงานพัสดุ / ใบขอซื้อ | พัสดุรับใบขอซื้อ (PR) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 1) เปิดใบขอซื้อจากเมนู “กล่องงานพัสดุ” 2) ตรวจสอบรายการยา จำนวน ราคา งบประมาณ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3) เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน กดปุ่ม “ตรวจสอบแล้ว” (หากไม่ถูกต้องสามารถกด “ส่งกลับแก้ไข” พร้อมระบุเหตุผลได้) | สถานะใบขอซื้อผ่านการตรวจสอบจากพัสดุ ปุ่ม “ส่งไป e-GP” ที่หัวเอกสารแสดงขึ้นมาพร้อมให้กดเปิดกระบวนการ e-GP ทันที | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-06 | 3. เปิดกระบวนการ e-GP จากใบขอซื้อ | เจ้าหน้าที่พัสดุ (uat.officer) | ใบขอซื้อ → ปุ่ม “ส่งไป e-GP” | กดเปิดเอกสารกระบวนการ e-GP จากใบขอซื้อ เพื่อไปจัดทำเอกสารขออนุมัติในหน้า e-GP 1) บนหน้าใบขอซื้อที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ส่งไป e-GP” 2) ตรวจสอบรายการยาในหน้าต่างยืนยัน แล้วกดยืนยันการสร้างเอกสาร e-GP | ระบบสร้างเอกสารกระบวนการ e-GP (เลขที่ EGP/2026/xxxx) สถานะ “ร่าง” ดึงรายการยา วิธีจัดซื้อ “เฉพาะเจาะจง” และรายชื่อคณะกรรมการจาก PR มาเชื่อมโยงให้อัตโนมัติ เพื่อไปจัดทำและแนบเอกสารขออนุมัติในแท็บของหน้า e-GP | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 4: ดำเนินการกระบวนการ e-GP จัดทำเอกสารขออนุมัติใน e-GP ได้ผู้ชนะ และอนุมัติผลการพิจารณา / ประกาศผู้ชนะ (3.2)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-07 | 4. ทำเอกสารขออนุมัติใน e-GP & เลือกผู้ชนะ | เจ้าหน้าที่พัสดุ (uat.officer) | ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → จัดการสั่งซื้อ → กระบวนการ eGP | บันทึกเลขที่โครงการ e-GP จัดทำเอกสารขออนุมัติในหน้า e-GP และบันทึกเปรียบเทียบราคาเลือกผู้ชนะ 1) เปิดเอกสาร EGP/2026/xxxx กรอก “เลขที่โครงการ e-GP” และกดปุ่ม “ยืนยัน” 2) ที่แท็บ “เอกสารที่เปิดในระบบ e-GP” จัดทำ/แนบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ส่งอนุมัติและลงนามผ่านกล่องอนุมัติเอกสาร 3) เปิดแท็บ “เปรียบเทียบราคา” กดเพิ่มรายการผู้เสนอราคา (บริษัทยา) ระบุเลขที่ใบเสนอราคา วันที่ และราคาที่เสนอ แล้วติ๊กเลือกช่อง “ผู้ชนะ” | ระบบบันทึกเอกสารขออนุมัติและบันทึกผู้จำหน่ายที่ชนะการเสนอราคา โดยดึงชื่อผู้ชนะไปแสดงที่ช่อง “ผู้จำหน่าย” บนหัวเอกสาร e-GP | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-08 | 4. แนบผลการพิจารณา & ประกาศผู้ชนะใน e-GP | เจ้าหน้าที่พัสดุ (uat.officer) | กระบวนการ eGP → แท็บ “เอกสารที่เปิดในระบบ e-GP” | แนบไฟล์ PDF “รายงานผลการพิจารณา” และ “ประกาศผู้ชนะ” ในหน้า e-GP แล้วส่งอนุมัติ 1) เปิดแท็บ “เอกสารที่เปิดในระบบ e-GP” กดปุ่ม “เพิ่มเอกสาร” 2) แถวที่ 1: เลือกประเภท “รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง” ระบุวันที่ และแนบไฟล์ PDF ที่ได้จากระบบ e-GP รัฐ 3) แถวที่ 2: เลือกประเภท “ประกาศผู้ชนะ” ระบุเลขที่อ้างอิง วันที่ และแนบไฟล์ PDF ที่ได้จากระบบ e-GP รัฐ 4) กดปุ่ม “เพิ่มผู้อนุมัติ” ในคอลัมน์ “ลงนาม/อนุมัติ” ของทั้ง 2 แถว → กด “บันทึกและส่งเข้ากล่องผู้อนุมัติ” → กด “ส่งเพื่อลงนาม” | เอกสารทั้ง 2 รายการเปลี่ยนสถานะเป็น “รอลงนาม” และถูกส่งเข้าเมนู “กล่องอนุมัติเอกสาร” ตามลำดับสายอนุมัติ | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-09 | 4. อนุมัติผลการพิจารณา & ประกาศผู้ชนะ | เจ้าหน้าที่พัสดุ → หัวหน้าพัสดุ → เลขาฯ → ผู้อำนวยการ | เมนู “กล่องอนุมัติเอกสาร” → กล่องอนุมัติเอกสาร / สถานะการอนุมัติ | ผู้มีอำนาจเปิด PDF กำหนดกรอบลายเซ็น (Mark ตำแหน่ง) และลงนามครบทุกขั้นตอน 1) ผู้มีอำนาจแต่ละลำดับเข้าเมนู “กล่องอนุมัติเอกสาร” (สลับดูตัวกรอง ทั้งหมด / รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว) 2) กดปุ่ม “เปิด PDF” → กดปุ่ม “กำหนดกรอบลายเซ็น (Mark ตำแหน่ง)” คลิกหรือลากตีกรอบเส้นประสีเขียวบนจุดที่ต้องการวางลายเซ็น 3) กดปุ่ม “ลงนาม” วาดลายเซ็น แล้วกด “ยอมรับและลงนาม” จนครบทุกท่านทั้ง 2 เอกสาร | เอกสารขออนุมัติ รายงานผลการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ มีลายเซ็นประทับในไฟล์ PDF ครบถ้วน สถานะเป็น “ลงนามแล้ว” และบนเอกสาร e-GP แสดงปุ่ม “สร้าง PO” พร้อมใช้งาน | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 5: การสร้างใบสั่งซื้อ (PO) และส่งเข้าแอปพลิเคชันให้ผู้ขาย (Vendor) ยืนยัน (3.3)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-10 | 5. สร้าง PO จากเอกสาร e-GP | เจ้าหน้าที่พัสดุ (uat.officer) | กระบวนการ eGP → ปุ่ม “สร้าง PO” | สร้างใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) จากเอกสาร e-GP 1) เปิดเอกสาร e-GP ที่อนุมัติเอกสารครบแล้ว กดปุ่ม “สร้าง PO” 2) ตรวจสอบหน้าต่างยืนยันว่าผู้จำหน่ายคือผู้ชนะที่เลือกไว้ (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายอื่นได้) แล้วกดยืนยันสร้างใบสั่งซื้อ 3) ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งซื้อ (รายการยา จำนวน ราคา ภาษี มิติงบประมาณ) และกดยืนยันคำสั่งซื้อ | ระบบสร้างใบสั่งซื้อ (เช่น P000xx) สถานะ “คำสั่งซื้อ (Purchase Order)” และเปลี่ยนวงเงินงบประมาณจาก “จอง PR” เป็น “ผูกพัน PO (PO Encumbrance)” | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-11 | 5. ส่ง PO เข้า App Vendor | เจ้าหน้าที่พัสดุ (uat.officer) | ใบสั่งซื้อ (PO) → ปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ” และ “ส่งเข้าแอปผู้ขาย” | พิมพ์ไฟล์ PDF ใบสั่งซื้อ และกดส่งเข้าแอปพลิเคชันผู้ขาย 1) บนหน้าใบสั่งซื้อ กดปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ” เพื่อให้ระบบสร้างไฟล์ PDF แนบในแท็บไฟล์ใบสั่งซื้อ 2) กดปุ่ม “ส่งเข้าแอปผู้ขาย” | สถานะการยืนยันของผู้ขายบนใบสั่งซื้อเปลี่ยนจาก “ยังไม่ส่ง” เป็น “รอผู้ขายยืนยัน” | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-12 | 5. Vendor ยืนยัน PO ผ่านแอป | ผู้จำหน่าย (Vendor Portal) | แอประบบบริการผู้จำหน่าย (Vendor Portal App) | ผู้ขายเปิดใบสั่งซื้อในแอป ลงลายเซ็นรับทราบและกดยืนยัน 1) เข้าสู่ระบบบริการผู้จำหน่ายด้วยบัญชีของผู้ขาย 2) เปิดการ์ดใบสั่งซื้อที่สถานะ “รอยืนยัน” ตรวจสอบรายละเอียด PDF 3) วาดลายเซ็นผู้รับใบสั่งซื้อและกดปุ่มยืนยัน/บันทึก | ลายเซ็นของผู้ขายถูกประทับลงในไฟล์ PDF ของใบสั่งซื้อ สถานะบน PO เปลี่ยนเป็น “ผู้ขายยืนยันแล้ว” และระบบสร้างใบรับสินค้า (Receipt: WH/IN/xxxx) อัตโนมัติ | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 6: คลังสินค้าตรวจคุณภาพยา (QC) ก่อน แล้วจึงบันทึก Lot/วันหมดอายุ เพื่อรับยาเข้าคลัง (5.1–5.3)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-13 | 6. ทำการตรวจคุณภาพยา (QC) ก่อนรับเข้าคลัง | ผู้ตรวจคุณภาพสินค้า / เภสัชกรคลัง (uat.qc) | สินค้าคงคลัง → ใบรับสินค้า (WH/IN/xxxx) → ปุ่ม “ตรวจคุณภาพ” (หรือเมนู ตรวจคุณภาพสินค้า) | เปิดใบรับสินค้าเมื่อยามาถึงพื้นที่รับของ และดำเนินการตรวจคุณภาพยา (Quality Control: QC) ก่อนรับเข้าคลัง 1) เข้าแอป “สินค้าคงคลัง” เปิดใบรับสินค้า (เช่น WH/IN/000xx) ที่ระบบสร้างอัตโนมัติจาก PO 2) กดปุ่ม “ตรวจคุณภาพ” บนหัวเอกสาร ระบบเปิดรายการจุดตรวจ (เช่น ตรวจใบส่งของ, สภาพภาชนะบรรจุ, ฉลากยา, วันหมดอายุ, อุณหภูมิ Cold Chain) 3) กดปุ่ม “ตรวจจุดควบคุม” แล้วบันทึกผลทีละข้อ (กด “ผ่าน” หรือกรอกค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในช่วงเกณฑ์แล้วกด “ยืนยันค่า”) จนครบทุกข้อ | ใบตรวจคุณภาพ (QC/2026/xxxx) เปลี่ยนสถานะเป็น “ผ่าน (Pass)” ครบทุกจุดควบคุม แถบแจ้งเตือนสีเหลืองบนใบรับสินค้าหายไป และปลดล็อกให้ดำเนินการบันทึกรับยาเข้าคลังในขั้นตอนถัดไปได้ | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-14 | 6. ระบุ Lot/วันหมดอายุ ในใบรับสินค้า | เจ้าหน้าที่คลังยา / คลังสินค้า (uat.warehouse) | ใบรับสินค้า (WH/IN/xxxx) → แท็บ “รายละเอียดการปฏิบัติการ” | บันทึกหมายเลขล็อตยา (Lot Number) วันหมดอายุ และจำนวนที่รับจริงหลังจากผ่าน QC แล้ว 1) บนใบรับสินค้า (WH/IN/000xx) ที่ผ่านการตรวจคุณภาพ (QC) แล้ว เปิดแท็บ “รายละเอียดการปฏิบัติการ” 2) กรอกหมายเลขล็อตยา (Lot Number) ตามฉลาก/ใบส่งของ, ระบุวันหมดอายุ (Expiration Date) และระบุจำนวนที่รับจริงให้ตรงกับของที่มาส่ง | ระบบบันทึกเลขล็อตยา วันหมดอายุ (คำนวณอายุคงเหลือเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ) และจำนวนรับเรียบร้อย พร้อมสำหรับการกดตรวจสอบรับเข้าคลัง | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-15 | 6. ยืนยันรับยาเข้าคลัง (Validate) | เจ้าหน้าที่คลังยา / คลังสินค้า (uat.warehouse) | ใบรับสินค้า (WH/IN/xxxx) → ปุ่ม “ตรวจสอบ” | กดตรวจสอบ (Validate) เพื่อรับยาเข้าคลังและอัปเดตสต็อกตามล็อต 1) ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนรับและเลขล็อตยาบนใบรับสินค้า 2) กดปุ่ม “ตรวจสอบ (Validate)” | สถานะใบรับสินค้าเปลี่ยนเป็น “เสร็จสิ้น (Done)” ยอดสต็อกคงเหลือ (On Hand) ของยารายการนั้นในคลังเพิ่มขึ้นตามจำนวนและล็อตที่รับเข้าทันที | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 7: คณะกรรมการตรวจรับ บันทึกใบรับมอบงาน / ใบตรวจรับพัสดุ (Work Acceptance) (3.4 / 4.1–4.3)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-16 | 7. สร้างและบันทึกใบรับมอบงาน (WA) | เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับ (uat.committee1–3) | ใบสั่งซื้อ (PO) → ปุ่ม “สร้างใบตรวจรับ” (หรือเมนู บันทึกรับมอบงาน) | สร้างใบตรวจรับพัสดุ (Work Acceptance) และบันทึกผลการตรวจรับ 1) เปิดใบสั่งซื้อ (PO) กดปุ่ม “สร้างใบตรวจรับ” ระบบสร้างเอกสาร WA/2026/xxxxx ดึงรายการยาและรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับมาให้อัตโนมัติ 2) กรอก “วันที่ส่งมอบงาน” และ “วันที่ตรวจรับ” 3) ที่แท็บ “บันทึกผลตรวจรับ” เลือกผลการตรวจรับเป็น “ถูกต้อง” และ “ตรวจรับครบถ้วน” (ตรวจสอบค่าปรับ = ไม่มี) 4) กดปุ่ม “ตรวจรับ” เพื่อยืนยันผลการตรวจรับ | เอกสารบันทึกรับมอบงาน (WA/2026/xxxxx) เปลี่ยนสถานะเป็น “Accepted (ตรวจรับแล้ว)” | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-17 | 7. แนบใบตรวจรับและกรรมการลงนาม | เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ประธานและกรรมการ) | บันทึกรับมอบงาน (WA) / กล่องอนุมัติเอกสาร | แนบไฟล์ PDF ใบตรวจรับพัสดุ (รูปแบบเดียวกับหน้า e-GP) ส่งเข้ากล่องอนุมัติเอกสาร และคณะกรรมการลงนามครบทุกท่าน 1) บนหน้าใบรับมอบงาน (WA) กดเพิ่มรายการเอกสาร แนบไฟล์ PDF รายงานผลการตรวจรับพัสดุ (จากระบบ e-GP) กด “เพิ่มผู้อนุมัติ” ในคอลัมน์ “ลงนาม/อนุมัติ” เพื่อระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ → กด “บันทึกและส่งเข้ากล่องผู้อนุมัติ” → กด “ส่งเพื่อลงนาม” 2) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจรับแต่ละท่านเปิดเอกสารจากเมนู “กล่องอนุมัติเอกสาร” กด “เปิด PDF” → กด “กำหนดกรอบลายเซ็น (Mark ตำแหน่ง)” ตีกรอบจุดวางลายเซ็น และกด “ลงนาม” วาดลายเซ็นจนครบทุกท่าน | ไฟล์ PDF ใบตรวจรับพัสดุที่แนบไว้มีลายเซ็นของประธานและคณะกรรมการตรวจรับประทับครบถ้วน สถานะเป็น “ลงนามแล้ว” พร้อมส่งต่อให้ตั้งหนี้ | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 8: การส่งสร้างใบเรียกเก็บเงิน (Vendor Bill) จากใบสั่งซื้อ (PO) (3.4 / 6.1)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-18 | 8. ส่งสร้าง Bill จาก PO | เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ (uat.ap) | ใบสั่งซื้อ (PO) → ปุ่ม “สร้างบิล (Create Bill)” | กดสร้างใบเรียกเก็บเงิน (Vendor Bill) จากหน้าใบสั่งซื้อโดยอ้างอิงใบตรวจรับ (WA) 1) เปิดใบสั่งซื้อ (PO) ที่รับสินค้าและตรวจรับ (WA) เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “สร้างบิล” 2) ในหน้าต่าง “Select Work Acceptance” เลือกใบตรวจรับ WA/2026/xxxxx ของงวดนั้น แล้วกดปุ่ม “Create Vendor Bill” | ระบบสร้างใบเรียกเก็บเงินผู้จำหน่าย (Vendor Bill) สถานะ “ร่าง (Draft)” ในสมุดรายวัน BILL โดยดึงชื่อผู้ขาย รายการยา จำนวน ราคา ภาษี 7% มิติงบประมาณ และเลขที่ WA Reference มาให้อัตโนมัติ | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 9: เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ (AP) ตรวจสอบ POST ตั้งหนี้ และแสดงรายการเจ้าหนี้คงค้าง (6.1–6.2)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-19 | 9. เจ้าหนี้ POST ตั้งหนี้ | เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ (AP) (uat.ap) | ระบบบัญชี → ระบบเจ้าหนี้ → ใบเรียกเก็บเงิน | กรอกเลขที่ใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ตรวจสอบภาษี และกด “ลงรายการ (Post)” เพื่อตั้งหนี้ 1) เปิดใบเรียกเก็บเงินฉบับร่างที่สร้างจาก PO 2) กรอกเลขที่ใบส่งของ/ใบกำกับภาษีของผู้ขายลงในช่อง “การอ้างอิงใบเรียกเก็บเงิน (Bill Reference)” และระบุ “วันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน” 3) ตรวจสอบยอดรวมก่อนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT ถ้ามี) และผังบัญชี 4) กดปุ่ม “ลงรายการ (Confirm / Post)” | ใบเรียกเก็บเงินได้เลขที่เอกสาร (เช่น BILL/2026/xxxx) สถานะเปลี่ยนเป็น “ลงรายการแล้ว (Posted)” ระบบบันทึกบัญชีเดบิตสินค้า/ค่าใช้จ่าย เครดิตเจ้าหนี้การค้า และตัดงบประมาณจาก “ผูกพัน PO” เป็น “ใช้จริง (Actual)” | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-20 | 9. แสดงรายการเจ้าหนี้คงค้าง | เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ (AP) (uat.ap) | ระบบบัญชี → การรายงาน → อายุบัญชีเจ้าหนี้ (Aged Payable) / รายการใบเรียกเก็บเงิน | ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้คงค้างหลัง Post ตั้งหนี้ 1) เปิดเมนู “ใบเรียกเก็บเงิน” กรองสถานะ “ยังไม่ชำระ (Not Paid)” 2) เปิดเมนู “การรายงาน → อายุบัญชีเจ้าหนี้ (Aged Payable)” หรือ “สมุดบัญชีแยกประเภทคู่ค้า (Partner Ledger)” | แสดงยอดเจ้าหนี้คงค้างของบริษัทยาผู้จำหน่ายตรงตามยอดใบเรียกเก็บเงิน BILL/2026/xxxx ที่เพิ่งลงรายการ | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 10: การสร้างและบันทึกรายการเอกสารกระบวนการ GFMIS (7.1)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-21 | 10. สร้างและบันทึกรายการ GFMIS | เจ้าหน้าที่การเงิน (uat.finance) | ใบเรียกเก็บเงิน → ปุ่ม “สร้างเอกสาร GFMIS” (หรือแอป กระบวนการ GFMIS → ขอเบิกเงิน) | สร้างเอกสารขอเบิกเงิน GFMIS จากใบเรียกเก็บเงิน และบันทึกเลขที่เอกสาร GFMIS 1) เปิดใบเรียกเก็บเงิน BILL/2026/xxxx กดปุ่ม “สร้างเอกสาร GFMIS” 2) ระบบเปิดฟอร์มเอกสาร GFMIS (เช่น GFMIS/2026/xxxx) ดึงแบบฟอร์ม (เช่น ขบ.01 / ขบ.11 ตามแหล่งเงินที่มีใบสั่งซื้อ) ดึงข้อมูลผู้รับเงิน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บัญชีธนาคาร เลขที่ PO และรายการขอเบิกมาให้อัตโนมัติ 3) ตรวจสอบรายการขอเบิก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ กรอก “ฎีกาที่” และกดปุ่ม “บันทึกใน GFMIS” 4) กรอก “เลขที่เอกสาร GFMIS” ที่ได้จากระบบ New GFMIS Thai | เอกสาร GFMIS เปลี่ยนสถานะจาก “ร่าง” เป็น “บันทึกใน GFMIS” เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ (BILL) และใบสั่งซื้อ (PO) ครบถ้วน | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |
| UAT-DRUG-22 | 10. อนุมัติขอเบิก (อม.01) และสั่งจ่าย (อม.02) | เจ้าหน้าที่การเงิน / หัวหน้าการเงิน (uat.finance) | กระบวนการ GFMIS → ขอเบิกเงิน / รายงาน GF | ดำเนินการส่งอนุมัติขอเบิก (อม.01) และอนุมัติสั่งจ่าย (อม.02) ในระบบ GFMIS 1) กดปุ่ม “ส่งอนุมัติขอเบิก (อม.01)” 2) ผู้อนุมัติกดปุ่ม “อนุมัติขอเบิก (อม.01)” และกดปุ่ม “อนุมัติสั่งจ่าย (อม.02)” 3) เปิดเมนู “กระบวนการ GFMIS → รายงาน GF” เพื่อตรวจสอบทะเบียนคุมฎีกาและสามารถกด “ส่งออก Excel” ได้ | สถานะเอกสาร GFMIS เปลี่ยนเป็น “ส่งกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” และรายการปรากฏในหน้า “รายงาน GF” ถูกต้อง | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 11: การเงินบันทึกการจ่ายชำระเงิน (Payment) และตัดยอดเจ้าหนี้ (7.2–7.3)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-23 | 11. บันทึกจ่ายชำระเงิน | เจ้าหน้าที่การเงิน (uat.finance) | ใบเรียกเก็บเงิน → ปุ่ม “จ่าย (Pay)” & เอกสาร GFMIS → ปุ่ม “บันทึกจ่ายแล้ว” | บันทึกการจ่ายเงินให้ผู้จำหน่ายและอัปเดตสถานะการจ่ายใน GFMIS 1) เปิดใบเรียกเก็บเงิน BILL/2026/xxxx กดปุ่ม “จ่าย (Pay)” 2) เลือก “สมุดรายวันธนาคาร” ให้ตรงกับแหล่งเงิน (เช่น ธนาคารเงินบำรุง), ระบุวิธีชำระเงิน, วันที่จ่าย และตรวจสอบยอดเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) แล้วกดยืนยันการจ่าย 3) เปิดเอกสาร GFMIS กดปุ่ม “บันทึกจ่ายแล้ว” พร้อมระบุวันที่โอน | 1) ใบเรียกเก็บเงินเปลี่ยนสถานะเป็น “ชำระแล้ว (Paid)” 2) ยอดเจ้าหนี้คงค้างของบิลนี้ลดลงเป็น 0.00 บาท 3) เอกสาร GFMIS เปลี่ยนสถานะเป็น “จ่ายตรงแล้ว / จ่ายให้ผู้มีสิทธิแล้ว” 4) ระบบออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT Certificate) ได้ถูกต้อง (กรณีมี WHT) | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

■ Phase 12: นักบัญชีตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี และดูรายงานงบทดลอง (Trial Balance) (8.1–8.3)

| รหัสเคส | ขั้นตอนหลัก | ผู้ดำเนินการ (Role) | เมนูระบบ ERP ที่ใช้งาน | รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | ผลการทดสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-DRUG-24 | 12. บัญชีดูงบทดลอง (Trial Balance) | นักบัญชี (uat.account) | ระบบบัญชี → การรายงาน → งบทดลอง (Trial Balance) / บัญชีแยกประเภททั่วไป | ตรวจสอบการลงบัญชีอัตโนมัติและตรวจสอบยอดรวมในงบทดลอง (Trial Balance) 1) เปิดเมนู “ระบบบัญชี → ระบบบัญชีแยกประเภท → รายการบันทึกสมุดรายวัน” ตรวจสอบคู่บัญชีที่เกิดจากการรับสินค้า (STJ), การตั้งหนี้ใบเรียกเก็บเงิน (BILL) และการจ่ายเงิน (BNK) 2) เปิดเมนู “ระบบบัญชี → การรายงาน → งบทดลอง (Trial Balance)” เลือกช่วงวันที่ของรอบการทดสอบ 3) ตรวจสอบยอดเคลื่อนไหว (เดบิต / เครดิต) ของบัญชีสินค้าคงคลังยา, บัญชีเจ้าหนี้การค้า, บัญชีภาษีซื้อ และบัญชีเงินฝากธนาคาร | 1) คู่บัญชีทุกขั้นตอนบันทึกถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ 2) รายงาน “งบทดลอง (Trial Balance)” แสดงยอดรวมเดบิตเท่ากับยอดรวมเครดิต (ดุลกันพอดี) และยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีถูกต้องตรงตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง | [ ] ผ่าน [ ] ไม่ผ่าน เลขที่เอกสาร: .................. |

การลงนามรับรองผลการทดสอบ (UAT Sign-off)

| 1. ผู้แทนหน่วยงาน/เภสัชกรรม (ผู้จัดทำแผนและเปิด PR) | 2. ผู้แทนกลุ่มงานงบประมาณ (ผู้อนุมัติแผน/ตรวจสอบงบ) | 3. ผู้แทนกลุ่มงานพัสดุ (e-GP / ออก PO / สัญญา) | 4. ผู้แทนคลังยา & กรรมการ (ตรวจ QC / รับสินค้า / ตรวจรับ WA) | 5. ผู้แทนเจ้าหนี้ (AP) & การเงิน (ตั้งหนี้ / GFMIS / จ่ายเงิน) | 6. ผู้แทนกลุ่มงานบัญชี (ตรวจสอบคู่บัญชี / งบทดลอง) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ....................................... (...............................................) วันที่ ......../......../2569 | ลงชื่อ ....................................... (...............................................) วันที่ ......../......../2569 | ลงชื่อ ....................................... (...............................................) วันที่ ......../......../2569 | ลงชื่อ ....................................... (...............................................) วันที่ ......../......../2569 | ลงชื่อ ....................................... (...............................................) วันที่ ......../......../2569 | ลงชื่อ ....................................... (...............................................) วันที่ ......../......../2569 |